营运高速公路护栏技术状况评定研究项目服务采购

询  比  文 件

采 购 人：安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司

日期： 2021年 11 月 25 日

目  录

第一章 采购公告	3

第二章 供应商须知	5

第三章 评审办法	10

第四章 合同内容	15

第五章 采购需求	29

第六章 响应文件格式	32

# 采购公告

## 项目简介

1.1项目名称：营运高速公路护栏技术状况评定研究项目服务采购

- 1.2 采 购 人：安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司（以下简称“高速检测”）

1.3 项目概况：

为了适应营运高速公路护栏技术状况评定的实际需求，弥补目前护栏技术状况评定体系较粗、评定方法主观性较强、评定指标不够全面和具体的问题，制定出科学、系统的高速公路护栏技术状况评定标准，鉴于公司目前科研人员紧张和生产任务繁重的实际情况且该项目技术复杂、专业性强，拟为营运高速公路护栏技术状况评定研究项目进行技术服务采购。

## 采购说明

2.1 采购方式：公开询比采购

2.2 资金来源及比例：企业自筹

2.3 采购内容：具体见第五章 采购需求。

2.4 合同包划分：/

2.5 最高限价：30.0万元。

2.6 服务期：（1）2021年12月前，完成护栏防护能力关键影响因素研究；

（2）2022年6月前，完成营运高速公路护栏技术状况分级体系、评定方法和评定指标研究；

（3）2023年5月前，研究成果总结与验收鉴定。

2.7 采购范围：营运高速公路护栏技术状况评定研究项目技术服务。

## 供应商资格条件

- 3.1 本次采购要求供应商须同时具备：

- （1）资质最低要求

- 具有独立法人资格，有公路、桥梁及交通工程相关的科学研究、技术咨询或技术服务经验的企业、事业单位、高等院校及科研单位。持有有效企业法人营业执照或事业单位登记证（事业单位法人证书）。

- （2）业绩要求：

- 近五年（2016年1月1日至今）至少参与过3项公路交通安全设施相关科研、检测或技术服务类(含设计)项目，并具备相应的理论、技术研究基础和应用开发经验，能比较全面地认识和理解项目研究内容，国内外研究动态及技术路线。

- 主要人员要求

| 人员 | 数量 | 资格要求 |
| --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 1 | 近五年内（2016年1月1日至今）至少承担过1项交通安全设施相关科研、检测或技术服务类(含设计)项目。 |

- （4）信誉要求：未在评审期间被认定为“失信被执行人”（以http://www.creditchina.gov.cn/ “信用中国”网站查询信息为准）。

3.2 联合体：不接受联合体报价。

3.3 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一合同包报价，否则相关响应文件均无效。

## 询比文件的获取

供应商应在递交响应文件的截止时间前登录高速检测官网（http://www.ahgsjc.com/）公司公告栏，自行下载询比文件及相关资料。未按规定在高速检测官网（http://www.ahgsjc.com/）公司公告栏下载询比文件的，后续将不予接受其响应文件。

## 响应文件的递交

响应文件递交的截止时间为2021年12月10日15时00分，供应商的法定代表人或其授权代理人应于递交的截止时间前将响应文件递交至安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司一楼会议室（地点：办公楼正南侧，南门东侧平房）。

## 响应文件启封

响应文件的递交截止时间到后，采购人将于安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司一楼会议室（地点：办公楼正南侧，南门东侧平房）。供应商的法定代表人或授权代理人应携带本人身份证、授权代理人应携带授权委托书准时参加启封会议。

## 发布公告的媒介

本次采购公告在高速检测官网（http://www.ahgsjc.com/）公司公告栏上发布。

## 采购人联系方式

采 购 人：安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司

地    址：安徽省合肥市经济技术开发区金寨南路18号

联 系 人：邓  工

电    话：0551-63817770

2021年11月25日

# 第二章 供应商须知

- 1. 总则

- 1.1 质量要求

1.1.1 本次合同包的质量要求：满足询比文件中相关要求。

1.1.2 本合同包的安全目标：安全无事故。

- 1.2供应商资格要求

供应商应具备承担本合同包服务的营业范围、业绩、人员和信誉：见第一章采购公告第3.1款要求。

- 1.3 费用承担

供应商准备和参加询比活动发生的费用自理。

- 1.4 保密

参与询比活动的各方应对询比文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

- 1.5 计量单位

均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 1.6 踏勘现场

供应商自行踏勘现场且费用自理。

- 1.7 分包

不允许分包。

- 1.8 偏差

1.8.1偏差包括重大偏差和细微偏差。

1.8.2 响应文件存在第三章“评审办法”中所列任一否决响应文件情形的，均属于存在重大偏差，响应文件将被否决。

- 2. 询比文件

- 2.1 询比文件的组成

本询比文件包括：

（1）采购公告；

（2）供应商须知；

（3）评审办法；

（4）合同条款及格式；

（5）采购需求及清单；

（6）响应文件格式。

根据本章第2.2款对询比文件所作的澄清、修改，构成询比文件的组成部分。

当询比文件、询比文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

- 2.2 询比文件的澄清与修改

2.2.1供应商如有疑问，应在递交响应文件的截止时间前3日前通过书面形式要求采购人对询比文件予以澄清或修改。

2.2.2 除非采购人认为确有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复供应商在本章第2.2.1项规定的时间后提出的任何澄清或修改要求。

- 3. 响应文件

- 3.1响应文件的组成

响应文件应包括下列内容：

（1）报价函；

（2）法定代表人身份证明及授权委托书；

（3）报价清单；

（4）供应商基本情况；

（5）信誉情况；

（6）其他材料。

- 3.2 报价要求

3.2.1 报价应包括国家规定的增值税税金，供应商应提供符合采购人财务要求的增值税专用发票。

3.2.2 供应商应按第六章“响应文件格式”的要求在报价函中进行报价并填写报价清单相应表格。

3.2.3采购人设有最高限价的，供应商的报价不得超过最高限价，否则其报价将被否决，最高限价见第一章“采购公告”第2.5款。

3.2.4本项目的报价方式为： 总价（报价清单各单价之和） 。

- 3.3响应有效期

3.3.1 响应有效期为自供应商递交响应文件截止之日起计算90日。

3.3.2 在响应有效期内，供应商撤销响应文件的，应承担询比文件和法律规定的责任。

- 3.4资格审查资料

供应商应按第六章“响应文件格式”的规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第1.2款规定的资质、业绩、信誉等要求。

- 3.5响应文件的编制

3.6.1 响应文件应按第六章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。

3.6.2 响应文件应当对询比文件有关服务期、响应有效期、质量要求、安全目标、技术标准和要求、采购范围等实质性内容作出响应。

3.6.3响应文件的制作应满足以下规定：

- 响应文件应用不褪色的材料书写

- 或打印，并按第六章“响应文件格式”的要求进行签名和（或）盖章。响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由供应商的法定代表人或其授权的代理人签名或盖单位章。

（2）响应文件正本一份，副本一份。正本和副本的封面右上角上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本文件为准；正本与副本应分别装订，统一密封在信封封套中。

（3）电子版U盘：U盘上贴注所投项目名称为营运高速护栏服务采购且供应商填写的响应文件（盖章扫描件）备查。

（4）装订要求：响应文件应用A4纸胶装成册并标注连续页码，不允许活页装订，并逐页加盖公章，采购人不承担因此造成的任何后果。

（5）封套上应载明的信息：信封封套表面应标明供应商名称。封套的封口处加盖供应商单位公章或由法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字。

- 4. 响应文件的递交

- 4.1响应文件的密封和标记

4.1.1响应文件正、副本应密封包装在一个封套内，封套上注明：

供应商名称：（供应商单位全称，自行填写）

营运高速公路护栏技术状况评定研究项目服务采购响应文件

在 2021 年 12 月 10 日 15 时 00 分（递交响应文件的截止时间）前不得开启

4.1.2未按本章第4.1.1项要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。

- 4.2 响应文件的递交

4.2.1供应商应当按照第一章“采购公告”第5条的规定递交响应文件。

4.2.2递交响应文件的供应商数量不足3家时，采购人将宣布本次采购失败，并退还已递交的响应文件。

4.2.3 除第4.2.2项规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。

- 5. 启封

- 5.1 启封时间和地点

采购人在本章第4.2.1项规定的响应文件递交截止时间（启封时间），按照第一章“采购公告”第6条的规定进行启封。

供应商若未派法定代表人或其委托代理人出席启封活动，视为该供应商默认启封结果。

- 5.2启封程序

5.2.1主持人按下列程序进行启封：

（1）公布在响应文件递交截止时间前递交响应文件的供应商名称；

（2）由供应商推选的代表检查响应文件的密封情况；

（3）对响应文件进行启封，公布供应商名称、合同包名称、报价、目标、服务期、响应保证金递交情况及其他内容；

（4）供应商代表、采购人代表、记录人等有关人员在启封记录上签名确认；

（5）启封结束。

5.2.2若采购人发现响应文件出现以下任一情况，其报价将不再参加评审：

（1）报价超出限价；

（2）未在报价函上填写报价；

（3）报价函中的报价与已标价的报价清单总报价不一致（四舍五入除外）；

5.2.3供应商在启封过程中有疑问的，应当在现场提出，采购人将当场作出答复。

- 6. 评审

- 6.1评审小组

评审小组由设计总院检测板块专家委员会或公司评、定标委员会的成员组成，人数3人。

- 6.2评审

6.2.1评审小组按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。

6.2.2评审完成后，评审小组应向采购人提交书面评审报告和成交候选人名单。评审小组推荐成交候选人的数量：1个。

- 7. 合同授予

- 7.1成交候选人公示

公示期为不少于2日。

- 7.2评审结果异议

供应商或其他利害关系人对评审结果有异议的，应在成交候选人公示期间书面提出。

- 7.3成交候选人履约能力审查

成交候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，采购人认为可能影响其履约能力的，将在发出成交通知书前提请原评审小组按照询比文件规定的标准和方法进行审查确认。

- 7.4签订合同

采购人和成交人应在响应有效期内以及成交通知书发出之日起30日内，根据询比文件和成交人的响应文件订立书面合同。成交人无正当理由拒签合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或不按照询比文件要求提交履约保证金的，采购人取消其成交资格，其响应保证金不予退还；给采购人造成的损失超过响应保证金数额的，成交人还应对超过部分予以赔偿。

- 8. 纪律和监督

供应商不得相互串通报价或与采购人串通报价，不得向采购人或评审小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义报价或以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。

- 9 投诉

9.1 供应商或其他利害关系人认为询比活动不符合法律法规规定的，可以自知道或应当知道之日起10日内向有关部门投诉。投诉应有明确的请求和必要的证明材料。

9.2 部门及联系方式：

（1）部门：安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司党群工作部

（2）联系方式：0551-63813025

# 第三章 评审办法

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 评审方法 | 成交候选人 排序方法 | 按评审价由低到高的顺序依次推荐成交候选人： （1）对满足询比文件要求的响应文件，按照报价由低到高的顺序推荐成交候选人； （2）若出现报价相同的情况，按递交响应文件的时间先后顺序推荐成交候选人。 |

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 供应商名称 | 与营业执照、资质证书（如有）一致 |
|  |  | 响应文件格式 | 符合第六章“响应文件格式”的规定，关键字迹清晰可辨 |
|  |  | 签名盖章 | 符合第二章“供应商须知”第3.6.3项的规定 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 资质条件、业绩、人员、信誉 | 符合第二章“供应商须知”第1.2项规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 报价内容 | 符合第一章“采购公告”规定 |
|  |  | 服务期 | 符合第一章“采购公告”规定 |
|  |  | 质量要求 | 符合第二章“供应商须知”第1.1项规定 |
|  |  | 响应有效期 | 符合第二章“供应商须知”第3.3.1项规定 |
|  |  | 权利义务 | 符合询比文件规定 |
|  |  | 询比文件的获取 | 符合第一章“采购公告”规定 |
|  |  | 联合体 | 未以联合体形式报价 |
|  |  | 分包 | 没有分包 |
|  |  | 报价 | （1）报价未超过询比文件设定的最高限价。 （2）已标价的报价清单总报价和报价函的报价一致（四舍五入除外）。 （3）报价的大写数值能确定具体数值，未出现数量级错误、报价金额单位错误。 （4）同一供应商未递交两个以上不同的报价。 （5）供应商按采购人提供的书面报价清单填写了报价，且未修改报价清单说明、数量等实质性内容。 |
|  |  | 其他实质性要求 | 符合询比文件的其他实质性要求和条件 |

| 条款号 |  | 量化因素 | 量化标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 详细评审标准 | 评审价计算 | 评审价＝报价函文字报价（大小写不一致时以大写为准） |

- 1. 评审方法

本次评审采用经评审的最低价法。评审小组对满足询比文件实质性要求的响应文件，按照评审评审办法依次推荐成交候选人。如报价相同的，按照评审办法前附表中的规定确定成交候选人。

- 2. 评审标准

- 2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评审办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评审办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评审办法前附表。

- 2.2 详细评审标准

详细评审标准：见评审办法前附表。

- 3. 评审程序

- 3.1 初步评审

3.1.1评审小组依据本章第2.1.1项、第2.1.2项、第2.1.3项规定的标准对响应文件进行评审。有一项不符合评审标准的，评审小组应否决其响应文件。

3.1.2 响应文件中填报服务期、质量要求、响应保证金名称前后不一致时，按细微偏差处理。

3.1.3如通过初步评审的有效供应商数量不足3家的，则宣布本次采购无效。

- 3.2 详细评审

评审小组按本章第2.2款规定进行评审价排序。

- 3.3否决响应文件的其他情形

评审小组应对在评审过程中发现供应商存在串通报价、弄虚作假、行贿等违法行为的，评审小组应否决其响应文件。

- 3.4响应文件的澄清和说明或补正

3.4.1 在评审过程中，评审小组可以书面形式要求供应商对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字错误的内容做必要的澄清。评审小组不接受供应商主动提出的澄清。

3.4.2 澄清不得超出响应文件的范围且不得改变响应文件的实质性内容，并构成响应文件的组成部分。

- 3.5 评审结果

评审小组完成评审后，应当向采购人提交评审报告。评审报告应当如实记载以下内容：

（一）采购项目基本情况

（二）采购过程回顾

（三）评审小组成员名单

（四）询比评审工作

1、评审办法

2、初步评审情况（资格审查、形式性审查、响应性审查）

3、详细评审情况（供应商的评审价评审情况）

4、否决的供应商名单以及否决理由

5、推荐候选供应商排序

（五）需要说明的其他事项

（六）评审附表

1、响应文件开启记录表

2、评审表格

- 合同内容

- 一、合同条款

合同通用条款

1 定义和解释

合同通用条款、专用条款中的下列词语应具有本条所赋予的含义。

1.1合同

1.1.1合同文件（或称合同）：指合同协议书、成交通知书、报价函、专用合同条款、通用合同条款、项目任务书、项目实施大纲、已标价的工程量清单，以及其他合同文件。

1.1.1.1合同协议书：指受托方按成交通知书规定的时间与委托方签订合同协议书。除法律或合同另有约定外，委托方和受托方的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖章后，合同生效。

1.1.1.2成交通知书：指委托方通知受托方成交的函件。

1.1.1.3报价函：指构成合同文件组成部分的由受托方填写并签署的报价函。

1.1.1.4项目实施大纲（以下可简称大纲）：指项目询比过程中报价人编制的科技项目实施大纲及成交人在成交后依据委托方的要求调整编制并认可的项目实施方案。

1.1.2合同文件的合同文件的内容和顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）成交通知书；

（3）报价函；

（4）合同专用条款；

（5）合同通用条款；

（6）报价清单；

（7）其他合同文件。

1.2  合同当事人

1.2.1委托方即合同协议书中的“甲方”，指专用合同条款中指明的执行项目投资计划的单位，或其指定的负责科技项目管理的代表机构，以及取得该当事人（单位）资格的合法继承人。

1.2.2受托方即合同协议书中的“乙方”，指其报价文件已为委托方所接受，并与委托方签订了合同协议书承担本合同项目实施的单位或自然人，以及取得该当事人（单位）资格的合法继承人。

1.2.3项目负责人：负责本项目实施的组织管理者。

1.3 项目

1.3.1 项目（以下可简称项目）：指专用合同条款中指明进行询比的项目。

1.3.2项目的成果（以下简称“成果”)：指人们在活动中通过复杂的智力劳动所得出的具有某种被公认的学术或经济价值的知识产品。

1.3.3研究开发计划

| 年度 | 年度计划 | 解决的技术问题 |
| --- | --- | --- |
| 2021年 | 2021年7月~2021年12月 1、签订项目任务书、确定研究大纲； 2、国内外文献检索； 3、现场调研与座谈； 4、研究护栏防护能力关键影响因素； 5、建立护栏技术状况评定指标体系； | - 护栏技术状况评定指标参数体系建立 |
| 2022年-2023年 | 2022年1月~2022年6月 1、确定指标数据采集方法； 2、构建护栏技术状况指数计算模型； 3、确定护栏技术状况分类以及分级的阈值； 4、评定方法试用； 5、不同技术状况分级的护栏养护以及改扩建再利用决策 6、发表1篇学术论文； | - 护栏技术状况评定指标参数采集标准与检测方法 - 护栏技术状况评定方法 - 不同技术状况分级的护栏养护以及改扩建再利用决策 - 完成学术论文、研究报告、工作报告、规程草案 |
|  | 2022年7月~2023年5月 1、编制《安徽省营运高速公路护栏技术状况评定》研究报告与工作报告； 2、编写《安徽省营运高速公路护栏技术状况评定规程》（草案）； 3、验收鉴定。 |  |

1.4天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。

1.5合同价格和费用

1.5.1合同签约价格：指签定合同时合同协议书中写明的，包括了暂定金额的合同总金额。

1.5.2合同结算价格：指受托方按合同约定完成了全部项目工作，委托方应付给受托方的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行调整的金额。

1.6技术秘密：是指不为公众所熟悉，具有商业价值并经权利人采取保密措施的技术信息。

1.7书面形式：指合同文件、信函、电子邮件、传真等可以有形地表现所载内容的形式。

1.8语言文字：除专用术语外，合同使用的语言文字为中文。

1.9法律：适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及项目所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。

2委托方的责任和义务

2.1委托方应严格履行相关程序，根据项目的具体情况和立项要求，确定项目实施的合理目标和时间周期，并按本合同有关规定及时支付合同费用。

2.2审查和批准受托方按项目立项的要求编制的详细实施大纲及进度计划，本审查并不免除受托方对项目实施应承担的责任。

2.3委托方应向受托方提供开展项目实施所需要的相关机构或部门审查批准的文件、资料及附件。

2.4项目实施过程中，委托方应对受托方予以必要的协助，但并不免除受托方根据本合同规定应负的责任。

2.5必要时，委托方组织专家或委托咨询单位对项目实施的中间成果、主要试验、检测等，进行中期审查，本审查并不免除受托方对项目实施应承担的责任。

2.6委托方按合同约定负责组织项目的验收、评价及相关奖项申报工作。

2.7除合同另有规定外，委托方应保护受托方的报价文件、项目实施大纲及方案、计算书、软件及专利技术等。

3受托方的责任和义务

3.1.受托方应编制的详细的项目实施大纲及进度计划报委托方审查，待批准后及时开展本合同约定的工作。

3.2受托方按照委托方批准项目实施大纲的确定的时间、步骤、技术路线等内容组织实施。对项目的工作质量、计划和费用进行全过程、全方位的控制。

3.3 在项目实施过程中，受托方应主动与本项目实施密切相关和依托的工程建设项目的管理机构、相关政府机构及主管部门进行沟通、协商，获得对项目实施相关支持以及文件、资料等。

3.4受托方在进行项目实施过程中，应采取相应的安全、保卫和环境保护措施。如发生与项目开展活动有关的人员伤亡，或者造成第三方的人员伤亡，或财产损失，或由此而引起的其他一切损害和损失；以及相关的保险、罚款、索赔、损失赔偿、诉讼费用应由受托方负责，委托方均不承担责任。

3.5受托方应当按委托方要求，及时归类整理科技项目档案资料。

3.6受托方在项目实施过程中，如果因其采用的技术方案等方面发生侵犯专利权、著作权等知识产权的行为而引起索赔或诉讼，则受托方应承担全部责任，并保障委托方免于承担由此造成的一切损害和损失。受托方采用非成交人报价文件中技术方案的，应当征得该报价人的书面同意，并支付合理的使用费用。

3.7 委托方向受托方提供的所有涉及未公开的技术秘密资料均为保密资料，受托方除在履行本合同下义务时可向受雇于受托方的相关人员透露外，保密期内不能在任何情况下向第三方透露。

3.8 受托方应积极接受委托方及委托方的上级主管部门或其委托的第三方技术中介机构对项目实施的中期评审（包括且不限于：中间成果、试验、检测成果、实施进度、费用使用、人员履约等），此检查并不免除受托方的责任。同时按中期评审的要求及时整改落实，并将整改落实情况向委托方及时反馈。

3.9受托方应按合同规定期限完成项目任务，并按合同规定的方式交付项目成果；及时向委托方提出申请项目成果验收和评价工作，积极配合委托方进行项目成果登记及相关奖项申报工作。

3.10 受托方应接受并配合政府审计机关及委托方审计部门安排的相关审计，并如实提供相关资料。

4人员、设备及试验

4.1受托方应按报价文件中承诺的人员及时成立项目小组，完成本项目的相关工作。项目实施过程中委托方有权撤换不称职的人员。

4.2受托方应及时配足项目相关的设备。

4.3除专用合同条款另有规定外，受托方负责非永久性试验工程的建设、拆除及破坏性试验品的购买；对于进入工程实体的试验对象和试验品，受托方应提出保证其质量和安全的相关措施，委托方提供必要的协助。

5中间检查

在项目实施过程中，委托方及其上级主管部门根据需要对项目进度和中间成果进行检查，受托方应积极配合并落实委托方的意见。在合同专用条款中可以约定检查的频率和时间。

6成果的验收和使用

6.1成果的内容

成果的内容包括：

（1）编制《安徽省营运高速公路护栏技术状况评定》研究报告；

（2）编制《安徽省营运高速公路护栏技术状况评定规程》（草案）；

（3）发表学术论文1篇；

（4）培训宣贯不少于1次。

6.2 成果的验收

受托方应按合同专用条款的约定方式向委托方提交项目成果，委托方应及时组织成果验收和评价工作，受托方配合委托方做好项目成果验收和转化工作。

6.3成果的侵权

受托方应保证向委托方提交的项目成果不侵犯任何第三方的合法权益，如发生第三方指控委托方实施侵权的，受托方自行负责在合同实施期间和结束后的全部侵权责任，与委托方无关。

6.4成果的使用

委托方享有受托方提供的项目成果使用权，但不得随意向项目无关的第三方透露和转让，但若委托方因推广本项目的需要向第三者透露科技成果，则无须经受托方的同意。

7保密

7.1保密的内容和义务

合同双方在未经对方同意不得将涉及本合同的技术成果、文件资料、经营信息和商业秘密对外泄漏。

7.2保密人员的范围

双方直接或间接涉及本合同技术的相关人员。

7.3保密的期限

合同生效到合同终止后三年。

7.4保密责任追究

若合同一方泄密，另一方可以按合同专用条款的约定或法律规定追究另一方的责任。

8培训及档案

8.1培训

受托方在向委托方提交项目成果后，应及时向委托方提供培训服务，确保委托方能掌握和使用项目的成果。

8.2 档案

8.2.1科技档案是指科技项目实施过程中形成的对国家、社会、委托方单位和个人具有保存价值的应归档的文字、图表、声像及电子文件。应归档的文字包括：计算书、说明书、任务书、检测检验报告，调查报告，总结报告、研究报告、查新报告等；应归档的图表包括：工程设计图纸、表格等；应当应归档的声像包括：录音、照片、录像片等；应归档的电子文件包括：文本文件、图像文件、计算程序、软件等。

8.2.2受托方应分期分批向委托方提交科技档案资料，并保证资料的准确性、完整性。

9专利

9.1专利的权属和利益

双方确定因依托本项目取得专利权的归属及使用利益分配，原则上专利权人为委托方，具体在合同专用条款中约定。

9.2专利的维护和申报

依据合同双方拥有专利权属利益的大小，确定负担科技成果专利的申报和维护费用，具体在合同专用条款中约定。一方放弃申报和维护，另一方自动享有对方的专利权属和权益。

10著作权

合同约定受托方帮助委托方整理编辑的作品的著作权归委托方，其他双方利用项目成果编辑整理的作品的著作权归著作者本人，合同约定的作品优先完成。利用项目的技术成果形成的计算机软件著作权应归委托方所有，受托方享有使用权。

11技术秘密

技术秘密是指不为公众所熟悉，具有商业价值并经权利人采取保密措施的技术信息。利用项目成果形成的技术秘密权利归属及利益分配，应在合同专用条款中约定。

12后续改进的技术成果

合同双方利用本项目的成果，进行后续改进，由此产生的具有实质性或创造性技术进步特征的新的技术成果，其产生的权利归属归后续改进的完成方所有，对方享有优先使用权和转让权。

13奖励

13.1奖励的定义

奖励是指项目成果获得各级政府和相关社会力量主持设立的科学技术奖励。

13.2 奖励的申报

双方的项目参与人员享有在有关技术成果文件上写明技术成果完成者的权利和取得有关奖励的权利。奖励一般由委托方会同受托方联合申报，合同专用条款另有规定除外。

13.3委托方的额外奖励

为鼓励受托方优质完成科技项目合同规定的各项工作，委托方在科技项目获得政府机构或社会团体颁发的奖励后，视受托方在项目成果的取得及报奖过程中的贡献大小，对受托方进行一定的额外奖励。具体在合同专用条款中规定。

14技术风险

14.1技术风险定义和条件

在本合同履行中，因出现在现有技术水平和条件下难以克服的技术困难，导致项目实施失败或部分失败，属于技术风险范畴。认定技术风险的基本条件是：（1）、本项目的完成在现有技术水平条件下具有足够的难度；（2）、受托方在主观上无过错且经所属领域专家认定项目实施失败为合理的失败。

14.2  技术风险的通知

受托方发现存在技术风险并有可能致使项目实施失败或部分失败的情形时，应当及时通知委托方，并采取适当措施减少损失。故意不通知并未采取适当措施而致使损失扩大的，受托方应当就扩大的损失承担赔偿责任。

14.3 技术风险的认定和评估

当委托方收到受托方提交的技术风险通知时，应及时组织专家论证，并将论证结果及时通知受托方。

14.4 技术风险损失处理

当合同认定存在技术风险时，受托方可申请暂停或解除合同。

15 不可抗力

指委托方人与受托方均不能预见、或不能采取措施避免并不能克服的自然灾害或社会政治因素等。如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。当发生不可抗力，应及时解除合同，受托方能认定完成的工作量，委托方应认可并支付相关费用。

16技术已公开风险处理

在本合同履行中，因作为项目实施标的的技术已经由他人公开（包括以专利权方式公开），知晓一方应及时通知另一方解除合同。故意未通知并致使另一方产生损失的，另一方有权要求予以赔偿。受托方在技术公开前完成的工作量应得到委托方的认可和支付。

17费用与支付

17.1 项目费用

委托方应按合同约定及时向受托方支付项目费用，以及受托方额外服务的费用。若受托方为联合体，则委托方应根据项目进展分批向联合体牵头人支付项目费用，由联合体牵头人根据联合体各成员及分包人（如有）实际完成的工作量，向联合体各成员及分包人支付合同款，由此发生的税费等费用统一包含在合同总价内，委托方不另行支付。联合体牵头人提出书面申请并得到委托方认可时，委托方也可直接向联合体各成员支付合同款。

17.2 支付时间

委托方应按专用合同条款规定的时间支付项目费用。受托方应在每一阶段工作完成后及时提出付款申请，委托方审查没有异议后，应及时向受托方支付。

17.3 有异议的支付

如果委托方对受托方提交的付款申请有异议时，委托方应及时发出书面通知要求受托方澄清，委托方在收到受托方书面澄清并认可后，及时支付项目的支付。

17.4暂定金

暂定金可以用于某项额外增加的任务、专题研究，合同约定外的审查及会务、奖励等工作，应按委托方的书面指示全部或部分地使用，或根本不予动用；发生时应按实际发生的工作费用并经委托方核实后支付。项目暂定金的金额及用途在专用合同条款中约定。

17.5费用的检查

委托方有权了解和检查项目费用使用去向，但委托方的检查不得妨碍受托方的正常工作。

18 合同的生效和终止

合同生效的时间，以双方签署的协议书上约定的时间为准。合同执行至合同协议书规定的终止日期时，合同自然终止。合同的终止并不影响双方应有的权利和应承担的责任。

19合同的变更

19.1变更的申请及批准

任何一方提出申请并经双方书面同意后，可对本合同进行变更。任何变更都必须得到委托方的书面批准，才能生效。

19.2委托方提出变更及处理

委托方可书面要求，在与受托方协商一致的基础上，改变本合同条款约定的内容，进行合同变更。上述变更导致增加或减少的工作量，其涉及有关费用及时间亦应做相应的调整。

19.3受托方提出的变更及处理

因受托方的责任，阻碍或延误了履行合同，如有必要，在与委托方协商一致的基础上对合同进行相应的变更。此变更并不免除受托方应负的违约责任。因委托方或第三方的责任，阻碍或延误了受托方履行合同，受托方应及时将该情况与其可能产生的影响书面通知委托方，委托方书面认可后，在双方协商一致的基础上对合同进行相应的变更。

20合同的暂停与解除

20.1委托方提出的合同暂停和解除

委托方由于自身或受托方原因，要求受托方全部或部分暂停及解除本项目合同时，必须发出书面通知。受托方在接到通知后，应立即安排停止全部或该部分项目任务并将相关费用开支减至最小。委托方应按合同条款约定与受托方进行合同清算。

20.2受托方提出的合同暂停和解除

出现根据本项目出现合同的约定不应由受托方负责的情况；当该情况已使受托方不能继续履行全部或部分项目任务时，受托方书面通知委托方后，有权暂停合同执行，因此而增加的项目工作量或延长的时间，委托方应按合同条款约定进行调整，当该情况已使受托方已无法继续履行项目任务时，受托方在书面通知委托方后，有权单方面解除项目合同，委托方应按合同条款约定及时与受托方进行合同清算。

20.3不可抗力致使合同暂停和解除

因不可抗力致使本项目合同不能履行或只能部分履行时，一方应立即书面通知另一方，暂停或解除本项目合同。双方应对由此而产生的任何损失、损害或延误各负其责。

20.4项目合同的解除，不得损害或影响双方根据本项目合同应担的义务、责任以及应有权力、利益。

21转让和分包

受托方未经委托方同意，不得随意将项目任务进行转让和分包。受托方因项目任务的需要，与第三方技术合作及聘用专业技术人员不属于转让和分包。

22合同违约

22.1受托方的违约情形及处理

22.1.1  受托方违反合同的约定，未经委托方批准，将项目的任何部分转让或分包。委托方有权暂停或解除合同。

22.1.2  受托方未能按照报价文件的承诺配备满足项目需求的人员或设备，项目执行计划严重滞后的，可根据情况扣减合同专用条款规定的违约金；造成委托方方实际损失的，委托方将从合同费用中扣除其相应损失费用。

22.1.3受托方对项目的工作深度、质量等达不到合同要求的，不能通过委托方组织的验收，受托方应进行整改，再次进行验收，所增加费用由受托方承担。如仍不能通过验收的，委托方有权解除合同，受托方承担由此造成的一切损失，并退还已支付全部费用。

22.1.4 受托方违反专利、著作权、技术秘密及奖励等事项的规定，经委托方通知后未改正的，委托方可根据情况酌情扣减一定金额的违约金；损害委托方各项合同约定的权益或给委托方造成损失，委托方有权解除合同并追究受托方的责任。

22.1.5受托方向第三方索贿、谋取私利，或与他人串通损害委托方利益，或违反合同约定应尽的其他义务情形，给委托方造成损失，委托方有权追究受托方的责任。

22.2委托方的违约情形及处理

22.2.1 委托方在合同约定的期限内，未向受托方支付到期应付的款项，受托方有权暂停和解除合同。

22.2.2  委托方未按合同约定应尽的其他义务，委托方应及时纠正；给受托方造成损失，受托方有权追究委托方的责任。

23合同的纠纷

双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，双方确定提交合肥仲裁委员会仲裁。

24 安全责任

乙方承担项目全部的安全责任，项目实施过程中如发生安全事故，由此造成任何的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任均由乙方承担。

合同专用条款

说明：

本合同专用条款是委托方根据本科技项目的具体特点和实际需要，对通用条款补充、细化、修正或删除；

专用条款中内容不违反法律、法规的强制性规定和平等、自愿、公平和诚实信用原则；

专用条款的编号与通用条款一致。

1定义和解释

1.2.1本次进行科技项目询比的委托方为：安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司。

1.3.1本次进行科技项目询比的项目为：营运高速公路护栏技术状况评定研究，本次询比的科技项目的工作内容为：本项目通过安徽省营运高速公路的护栏应用情况和养护现状的调研，结合各类护栏防护能力关键影响因素的研究，提取反映护栏技术状况以及对防护水平有关键影响的指标参数，建立各类护栏指标参数在不中断交通条件下的采集标准以及检测方法，构建安徽省营运高速公路护栏技术状况分级体系、评定方法和评定指标，对不同技术状况分级的护栏养护以及改扩建再利用提出决策建议。对研究成果进行提炼总结，提出《安徽省营运高速公路护栏技术状况评定规程》（草案），为提高安徽省高速公路护栏养护质量和水平，科学合理地进行护栏养护决策提供技术支持。

具体研究内容包括：

1、高速公路护栏技术状况评定指标参数体系建立

2、高速公路护栏技术状况评定指标参数采集标准与检测方法研究

3、高速公路护栏技术状况评定方法

4、不同技术状况分级的护栏养护以及改扩建再利用决策

5、《安徽省营运高速公路护栏技术状况评定规程》（草案）编制。

6.4保密责任追究：若合同一方泄密，另一方可以按给对方损失大小方式的约定追究另一方的责任。

7.2受托方应按下列约定方式向委托方提交项目成果。1、交付的成果内容和数量：以项目任务书规定的内容为准； 2、交付的时间以合同规定的时间为准；  3、验收方式：验收会议。

9.1双方确定，因依托本项目取得专利的权属和利益分配按专利权归双方所有，利益归双方所有方式确定。

9.2合同约定利用项目成果申请专利按受托方申请并负担费用方式确定，项目成果取得专利后的维护费用按合同期内受托方负责，合同结束后委托方负担方式确定。

11技术秘密

利用项目成果形成技术秘密的使用权和转让权，按属于委托方的方式确定。

技术秘密推广应用后产生的利益分配，按属于委托方的方式确定。

17.2 支付时间

委托方分两次向受托方支付项目费用，合同签订、研究大纲评审后15日内支付合同价款（合同价款指合同总金额扣除暂列金）     （%），即       元；提交学术论文、研究报告、规程草案、工作报告，通过验收合格后，支付合同价款       （%），即       元。

17.4 暂列金

本合同不设暂列金0（万元）。用于某项额外增加的任务、专题研究，合同约定外的审查及会务、奖励等工作，应按委托方的书面指示全部或部分地使用，或根本不予动用；发生时应按实际发生的工作费用并经委托方核实后支付。

22.1.2 项目执行计划严重滞后的，委托方可根据情况扣除受托方合同总金额 3% 的违约金。

（该合同为模板，具体细则以实际签订为准）

二、廉政合同

为抓好技术服务等采购中的党风廉政建设，规范、约束双方行为，确保双方工作人员廉洁从业，          （项目名称）的采购人         （采购人名称，以下简称甲方）与该项目的服务商       （服务商名称，以下简称乙方），特订立如下合同。

1.甲乙双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策和国家有关法律法规的有关规定。

（2）严格执行          （合同文件名称）合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育和廉洁文化建设，公布举报电话，监督并认真查处违规违纪违法行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2.甲方的义务

（1）甲方及其工作人员不得利用职务之便索要或接受乙方的礼品、礼金、消费卡和有价证券、股权、其他金融产品等财物。

（2）甲方及其工作人员不得在利用职务之便为乙方谋取利益之前或之后，约定在其离职后收受乙方财物，并在离职后收受。

（3）甲方及其工作人员不得在乙方报销应由甲方或个人支付的费用等。

（4）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方可能影响公正执行公务的宴请以及旅游、健身、娱乐等活动安排，不得要求和接受乙方提供的交通工具、通讯工具、高档办公用品等。

（5）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、特定关系人的工作安排以及出国、旅游提供方便等；不得要求乙方及其工作人员为自己的特定关系人以安排工作为名，使其不实际工作却获取薪酬。

（6）甲方及其工作人员不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

（7）甲方及其工作人员不得有其他可能影响廉洁从业的行为。

3.乙方义务

（1）乙方及其工作人员不得以任何形式向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼品、礼金、消费卡和有价证券、股权、其他金融产品等财物，以及回扣、好处费、感谢费等。

（2）乙方及其工作人员不得与甲方及其工作人员约定，甲方及其工作人员利用职务之便为乙方谋取利益，乙方在其离职后给予财物。

（3）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销由甲方单位或个人支付的任何费用。

（4）乙方及其工作人员不得以任何理由邀请甲方工作人员参与可能影响公正执行公务的宴请以及旅游、健身、娱乐等活动。不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（5）乙方及其工作人员不得为甲方工作人员住房装修、婚丧嫁娶、出国出境、旅游等提供方便；不得为甲方工作人员的特定关系人以安排工作为名，使其不实际工作却获取薪酬。

（6）乙方及其工作人员不得有其他可能影响廉洁从业的行为。

4.违约责任

（1）甲方及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪政务处分和组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）乙方及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定，给予相关处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

5.本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该供货合同履行完毕后止。

6.本合同作为        （合同文件名称）的附件，与采购合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

7.本合同一式    份，由甲、乙双方各执    份。

甲方单位：（盖章）               乙方单位：（盖章）

法定代表人：                     法定代表人：

或其授权的代理人：               或其授权的代理人：

年   月   日                     年   月   日

# 采购需求

- 成交人应向采购方分阶段提交以下技术服务成果：

1.高速公路护栏技术状况评定指标参数体系建立。

具体要求：通过问卷调查、召开座谈会、现场踏勘等方式，调研高速公路管理部门所辖路段护栏的应用情况以及养护现状，以此确定安徽省营运高速公路护栏的主要类型，了解护栏运营期间结构参数变化情况以及对护栏技术状况的影响。依据国内外已有的护栏防护能力关键影响因素的研究成果，针对安徽省营运高速公路各种主要类型护栏，采用车辆碰撞护栏数值仿真测试的方法，结合实际情况进行一定的补充性研究论证，分析护栏结构参数变化是否造成护栏的防护能力达不到设计预期，提取反映护栏技术状况以及对防护水平有关键影响的指标参数，建立高速公路护栏技术状况评定指标参数体系。

2.高速公路护栏技术状况评定指标参数采集标准与检测方法研究。

具体要求：针对高速公路护栏技术状况评定指标参数，通过广泛调查现阶段成熟的护栏结构参数的自动化、半自动化与人工检测设备，充分考虑不中断交通情况下现场检测的可操作性，以及量大面广的营运高速公路护栏检测的可行性，参考《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2017)以及 《公路交通安全设施质量检验抽样及判定》（JT/T 495-2017）的相关规定，制定检测单元划分、检测精度、检测频率、检测方向等数据采集要求。对于高速公路事故多发段以及事故高风险路段，提出差异化的检测频率要求。

3.高速公路护栏技术状况评定方法研究。

具体要求：基于统一规范化的指标参数采集结果，对确认的指标体系选用层次分析、Logistic回归、SVM、经验贝叶斯等方法构建高速公路护栏技术状况指数计算模型，计算评定分值，综合考虑算法结果、计算时间、复杂度等因素确定评定方法。

根据指标采集分布、专家经验等确定高速公路护栏技术状况分类，通过聚类分析等方法确定分级的阈值，结合《公路技术状况评定标准》（JTG 5210-2018）的相关规定，确定优良中次差五个等级以及评分标准。

4.不同技术状况分级的护栏养护以及改扩建再利用决策等研究。

具体要求：针对高速公路护栏技术状况评定得出的优良中次差五个等级，给出对应的日常养护、预防养护、修复养护、专项养护的养护决策。结合护栏专项养护以及高速公路改扩建中的护栏再利用技术需求，给出护栏可以再利用的技术状况要求以及对应的具体指标。

5.编制《安徽省营运高速公路护栏技术状况评定》研究报告1份。

6.完成《安徽省营运高速公路护栏技术状况评定规程》（草案）编制。

具体要求：通过文献调研和大量的数据分析，明确目前的护栏技术状况评定标准的不足之处。结合本项目研究成果，在充分考虑与现行标准规范条文的协调性的基础上，细化护栏技术状况评定的方法和技术指标，补充指标参数采集方法以及相关要求，研究编制具有科学指导意义的《安徽省营运高速公路护栏技术状况评定规程》（草案）。

7.申报专利（实用新型或软著）1项；

8.在国内期刊发表学术论文2篇（其中核心期刊1篇）；安排专业技术人员培训宣贯不少于1次。

# 响应文件格式

正本/副本

- 营运高速公路护栏技术状况评定研究项目服务采购

- 响  应  文  件

- 供应商：            (全称、盖单位章)

- 年    月    日

- 目     录

- 一、报价函

- 二、法定代表人身份证明及授权委托书

- 三、报价清单

- 四、供应商基本情况

- 五、信誉情况

- 六、其他资料

- 一、报价函

(采购人名称)：

1.我方已仔细研究了      (项目名称)询比文件的全部内容，愿意以人民币(大写)     (小写：¥       )的总价，服务期           ，按合同约定实施和完成相关采购，质量目标达到       。

2.我方承诺在响应有效期内不修改、撤销响应文件。

3.如我方成交：

(1)我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2)我方承诺在合同约定的期限内完成全部合同任务。

4.我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5.在合同协议书正式签署生效之前，本报价函连同你方的成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

6.我方理解，你方不负担我方参加此次采购活动产生的任何费用。

- 供应商：                         (盖单位章)

- 法定代表人或委托代理人：             (签名)

- 地址：

- 电话：

- 电子邮箱：

- 年     月     日

- 二、法定代表人身份证明及授权委托书

- 2-1 法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：                   性别：      年龄：        职务：

系                              (供应商名称)的法定代表人。

附：法定代表人身份证正反面复印件

特此证明。

供应商：                 (盖单位章)

年      月      日

- 2-2 授权委托书

本人             (姓名)系          (供应商名称)的法定代表人，现委托        (姓名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                     (项目名称)响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自授权委托之日起至签订合同之日止。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明、委托代理人的身份证正反面复印件

供应商：                               (盖单位章)

法定代表人：                               (签名)

身份证号码：

委托代理人：                               (签名)

身份证号码：

年      月    日

- 报价清单

| 序号 | 服务内容 | 金额(万元) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高速公路护栏技术状况评定指标参数体系建立 |  |
| 2 | 高速公路护栏技术状况评定指标参数采集标准与检测方法研究 |  |
| 3 | 高速公路护栏技术状况评定方法 |  |
| 4 | 不同技术状况分级的护栏养护以及改扩建再利用决策等研究 |  |
| 5 | 编制《安徽省营运高速公路护栏技术状况评定》研究报告 |  |
| 6 | 编制《安徽省营运高速公路护栏技术状况评定规程》（草案） |  |
| 7 | 申报专利（实用新型或软著）1项 |  |
| 8 | 在国内期刊发表学术论文2篇（其中核心期刊1篇） |  |
| 9 | 安排专业技术人员培训宣贯不少于1次 |  |
| 合计 | 大写： | ¥： |

法定代表人：                           供应商：         （盖章）

- 或其委托代理人

注：1、由供应商按实际情况填报，报价币种为人民币；

2、此清单中合计应与报价函中报价一致；

3、表中的单价只能出现一个报价。

- 四、供应商基本情况

| 供应商名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  | 电 话 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |
|  | 职 务 |  | 电子邮箱 |  |
| 法定代表人 |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  |  |
| 资产构成情况及投资参股的关联企业情况 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

注：

在本表后应附企业法人、代理（授权）证书、资格审查要求的其他证件等相关证明材料的复印件（扫描件）。

- 五、信誉情况

| 项 目 | 供应商情况说明 |
| --- | --- |
| 被人民法院列入失信被执行人的竞标人不得参加竞标。（以“信用中国”官网http://www.creditchina.gov.cn查询为准。 | 是□ 否□ |

注：本表后需附信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）查询截图。

供应商：                 (盖单位章)

年       月       日

- 六、其它材料

注：本页可附供应商认为有必要提交的材料等。